АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕРЕЗИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕСМЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ     ОБЛАСТИ

_________________________________________________________________________

457231 п.Березинский, ул.Кирова,13 тел. 8(35169) 44045, 44073

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 12 »  февраля 2013г.

№ 15

Об  организации пропуска паводковых вод

на территории Березинского сельского

поселения  в  2013 году.

В  целях  предотвращения  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  и  уменьшения  опасных  последствий  весеннего  половодья  и  паводков, обеспечения  защиты  населения  и  объектов  экономики, пополнения  запасов  водных  ресурсов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Образовать противопаводковую комиссию  по  координации проведения мероприятий, направленных  на  обеспечение  безопасного  прохождения  весеннего  половодья  и  паводковых  вод  в  2012 году:

Альмухаметов Т.К. – глава поселения – председатель комиссии

Федяшев Н.Я. –директор ООО «Атлант» - заместитель председателя

Члены комиссии:

Титов Н.Н. – управляющий центральным отделением ОАО «Агрофирма Ариант»

Анфилофьев А.Г. – начальник участка Троицкие электросети п.Березинский

Федяшев В.Я. – руководитель КФК «Каскад»

Бекеев Б.С. – директор подразделения ОАО «Агрофирма Ариант»

Рыспаев К.М. – руководитель КФХ Рыспаев

Жаткин А.И. – механизатор Порт-Артурского  отделения ОАО «Агрофирма Ариант»

Бекеев Е.С. – управляющий Натальинским отделением ОАО «Агрофирма Ариант»

Васильев И.П. – руководитель КФХ

Киселев В.Н. – главный инженер подразделения ОАО «Агрофирма Ариант»

Кинжигаринов Т.А. – участковый уполномоченный полиции Березинского сельского поселения

Резепин А.Н. – руководитель КФХ п. Новотемирский

2. Организовать проверку готовности к пропуску весеннего половодья и паводковых вод, уделить особое внимание плотинам.

3. Провести очистку труб на переездах и переходах, организовать наблюдение за состоянием плотин, повышения уровня воды и объемами сброса воды.

4. Не допускать залповых сбросов и обеспечить наполнение водоемов до нормальных отметок к концу половодья.

5. Принять меры по вывозке ГСМ, удобрений, семян  и  т.д.  с  тем, что с 01.04.2012 г.  по  15.05.2012г. пропуск автотранспорта грузоподъемностью  свыше 10 тонн по основным дорогам будет закрыт.

6.Контроль за выполнением данного Постановления возложить на Федяшева Н.Я.

Глава Березинского

сельского  поселения                                                                                   Т.К. Альмухаметов

Приложение № 1

к Постановлению Главы Березинского

сельского поселения

№ 15 от 12.02.2013 г.

СОСТАВ

комиссии по проведению мероприятий, направленных на обеспечение

безопасного прохождения весеннего половодья и паводковых  вод  в  2013 г.

| № п\п | ФИО | должность | телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Альмухаметов Т.К. | председатель комиссии , Глава Березинского сельского поселения | 44-0-45 8-908-079-05-04 |
| 2. | Федяшев Н.Я. | заместитель председателя комиссии, директор ООО «Атлант» | 44-1-46 8-919-404-35-65 |
| Члены комиссии |  |  |  |
| 3. | Титов Н.Н. | управляющий отделением ОАО «Агрофирма Ариант» | 44-1-39 |
| 4. | Гураев Вл.К. | руководитель КФХ «Гураев» | 44-0-79 8-902-861-28-52 |
| 5. | Анфилофьев А.Г. | начальник участка Троицкие электросети п.Березинский | 44-2-01 |
| 6. | Федяшев В.Я. | руководитель КФХ «Каскад» | 44-2-07 8-902-612-84-98 |
| 7. | Рыспаев К.М. | руководитель КФХ «Рыспаев» | 44-0-19 |
| 8. | Кузнецова Л.Е. | директор МБОУ Березинская СОШ | 44-1-74 8-951-115-67-08 |
| 9. | Пушкарева Н.Ю. | заведующая МБДОУ Березинский детский сад «Алёнушка» | 44-1-52 |
| 10. | Бобобеков П.Н. | врач общей практики Березинской СУБ | 44-2-03 8-951-433-39-55 |
| 11. | Жаткин А.И. | механик Порт-Артурского отделения ОАО Агрофирма Ариант | 9-44-8-36 8-919-402-90-35 |
| 12. | Васильев И.П. | руководитель КФХ | 9-44-8-35 |
| 13. | Бекеев Е.С. | управляющий Натальинский отделением ОАО Агрофирма Ариант | 9-44-7-22 |
| 14. | Бекеев Б.С. | директор ОАО «Агрофирма Ариант» | 9-44-6-38 |
| 15. | Горбунова М.В. | заведующая детским садом «Колокольчик» | 8-919-302-82-90 |
| 16. | Резепин А.Н. | руководитель КФХ п.Новотемирский | 9-44-6-48 |

Глава Березинского

сельского поселения                                                             Т.К.Альмухаметов

Приложение № 2

к Постановлению Главы Березинского

сельского поселения

№ 15 от 12.02.2013 г.

МЕРОПРИЯТИЯ

комиссии по обеспечению жизнедеятельности

Березинского сельского поселения в период весеннего паводка и пропуска талых вод

| № п\п | наименование мероприятий | срок исполнения | отвественный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определить силы и средства для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и обеспечить их готовность к аварийно-спасательным и другим неотложным работам | д20 марта | Альмухаметов Т.К. Федяшев Н.Я. |
| 2. | Организовать проверку готовности плотин, мостов к безаварийному пропуску весеннего половодья. предусмотреть их защиту от разрушений паводковыми водами, укрепление походов и конусов, искусственных сооружений, обколку льда у опор, ремонтные работы на сооружениях до начала паводка. | до 1 апреля | Федяшев Н.Я. Жаткин А.И. Бекеев Е.С. Резепин А.Н. |
| 3. | Провести очистку входящих и выходящих русел и шлюзов у искусственных сооружений, очистку канав и кюветов | до 20 марта | Федяшев Н.Я. Титов Н.Н. |
| 4. | Организовать очистку дорожного полотна от снега, в местах с большим объемом снега на обочинах дорог делать прорезы для отвода воды с дорожного покрытия | до 25 марта | Федяшев Н.Я. |
| 5. | Приказом руководителей сформировать дежурные бригады на все дни прохождения паводка. Создать запасы щанцевого инструмента, мешков с грунтом, камня, песка. На период паводка создать механизированные отряды в составе бульдозера, экскаватора, самосвалов, дежурных автомашин. | до 20 марта | Титов Н.Н. Федяшев Н.Я. Гураев Вл.К. Федяшев В.Я. Рыспаев К.М. Бекеев Е.С. Жаткин А.И. |
| 6. | Организовать круглосуточное наблюдение на водоемах за уровнем и объемом прохождения воды | по графику | Федяшев Н.Я. |
| 7. | Организовать взаимодействие с хозяйствами внутри района, с соседними хозяйствами по вопросам оповещения, связи между населенными пунктами | с 20 марта | Альмухаметов Т.К. Федяшев Н.Я. |
| 8. | Организовать круглосуточное дежурство членов паводковой комиссии | с марта | Альмухаметов Т.К. |
| 9. | Проверить телефонную связь между хозяйствами, населенными пунктами поселения. Создать малый справочник с номерами телефонов ответственных дежурных. | до 20 марта | Науменко В.М. |
| 10. | Ежедневно до окончания паводка информировать мобилизационный отдел о обстановке в случае чрезвычайной ситуации немедленно. | по особому указанию | Альмухаметов Т.К. Федяшев Н.Я. |
| 11. | спланировать мероприятия по эвакуации населения из зон возможного затопления и первоочередного их жизнеобеспечения. | до 25 марта | Альмухаметов Т.К. |
| 12. | Усилить контроль за качеством питьевой воды и предусмотреть дополнительные мероприятия по её очистке | по особому указанию | Бобобеков П.Н. |
| 13. | Создать необходимый запас медикаментов в аптечном киоске | до 25 марта | Киселева Т.И. |
| 14. | Создать необходимый запас продуктов питания первой необходимости по расчету. Особо обратить внимание на населенные пункты, которые могут быть отрезанными от основных трасс. | до 25 марта | Загуменнова Г.В. Чесменское ОПО Лапаева С.В. |
| 15. | Подвести итоги по принесенному ущербу паводковой стихией 2010 г. в разрезе каждого населенного пункта. Итоги направить в районный отдел по делам ГО и ЧС | после прохождения паводка | Альмухаметов Т.К. |

Глава Березинского

сельского поселения                                                    Т.К.Альмухаметов

Приложение № 3

к Постановлению Главы Березинского

сельского поселения

№ 15 от 12.02.2013 г.

ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН

на привлечение техники на период весеннего паводка 2013 г.

| Наименование организации | Поставляемая техника, заправленная ГСМ | Руководитель организации |
| --- | --- | --- |
| ООО «Атлант» | МТЗ, бойлер, экскаватор, грейдер, | Федяшев Н.Я. |
| ОАО «Агрофирма Ариант» | К-700 с ковшом, КАМАЗ, УРАЛ, сварочный аппарат, бульдозер | Бекеев Б.С. |
| РЭС | бульдозер ДТ-75 | Анфилофьев А.Г. |
| КФХ «Гураев В.К.» | МТЗ с тележкой | Гураев Вл.К. |
| КФХ «Рыспаев К.М.» | МТЗ с тележкой | Рыспаев К.М. |
| КФХ Федяшев В.Я. | МТЗ с тележкой, Кун | Федяшев В.Я. |

Глава Березинского

сельского поселения                                                  Т.К.Альмухаметов.

ГРАФИК

дежурства на период весеннего паводка 2013 г.

март-апрель

1.Федяшев В.Я.                               25.03                             05.04

КФХ «Каскад»

2.Титов Н.Н.                                   26.03                             06.04

управляющий отделением ОАО «Агрофирма Ариант»

3.Гураев Вл.К.                                 27.03                             07.04

КФХ «Гураев»

4.Анфилофьев А.Г.                         28.03                             08.04

начальник участка Троицкие электросети п.Березинский

5.Рыспаев К.М.                                29.03                             09.04

КФХ «Рыспаев»

6.федяшев Н.Я.                               30.03                             10.04

директор ООО «Атлант»

7.Жаткин А.И.                                 31.03                             11.04

механик  Порт-Артурским отделением ОАО «Агрофирма Ариант»

8.Бекеев Е.С.                                    01.04.                            12.04

управляющий Натальинским отделением ОАО «Агрофирма Ариант»

9.Бекеев Б.С.                                    02.04                             13.04

директор ОАО «Агрофирма Ариант»

10.Васильев И.П.                             03.04                             14.04

КФХ

11.Киселев В.Н.                               04.04                             15.04

главный инженер подразделения ОАО «Агрофирма Ариант»

12.Кинжигаринов Т.А.	15.04

участковый уполномоченный полиции Березинского сельского поселения

Глава Березинского

сельского поселения                                                 Т.К.Альмухаметов